### Phần 1 - Phân tích lỗi hiện trạng bảng Trello

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do (1 câu) |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Thiếu chi tiết / Tiêu chí D.E.E.P (Estimated/Detailed) | Thẻ quá chung chung, thiếu mô tả chi tiết và các tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) để Developers hiểu rõ yêu cầu. |
| H2 | Sai | Sắp xếp ưu tiên (Prioritization) trong D.E.E.P | Tính năng phụ (đổi màu giao diện theo mùa) đang nằm trước tính năng cốt lõi có giá trị kinh doanh cao hơn (chia tiền đi ghép). |
| H3 | Đúng | — | Hạng mục ở cuối Product Backlog có thể ở dạng sơ khai (Epic/thẻ lớn) vì chưa đến thời điểm làm chi tiết. |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog (Product Owner Ownership) | Developer (Tú) không có quyền tự ý thêm và sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của Product Backlog. |
| H5 | Sai | Luồng dịch chuyển thẻ & Quản lý trạng thái trên Trello | Việc kéo thẳng thẻ từ In Progress sang Done bỏ qua bước kiểm tra chất lượng quan trọng là Testing/Review (Code Review & QA). |

### Phần 2 - Sửa lỗi và chuẩn hóa

- H1: Viết lại thẻ thành một User Story đầy đủ chi tiết, có mô tả rõ ràng và tiêu chí chấp nhận (AC) để Developers không phải hỏi lại.

- H2: Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trên bảng Trello, đưa thẻ quan trọng hơn ("Tự động chia tiền cho các khách đi ghép") lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội".

- H3: Giữ nguyên trạng thái vì hạng mục ở cuối Backlog được phép ở dạng khái quát và sẽ được làm rõ (refinement) khi tiến dần lên trên.

- H4: Xóa bỏ hành động tự ý thay đổi của Developer; nếu cần thiết, Developer phải đề xuất ý tưởng với Product Owner để PO xem xét và đưa vào Backlog theo đúng thẩm quyền.

- H5: Bổ sung các cột đúng chuẩn dòng chảy công việc trên bảng Trello: Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → To Test (Testing) → Done.